Notulen Overleg Vergadering Gemeente Den Haag en VVS Zuiderstrand dd 16 februari 2022.

Aanwezig: Bas/Wilfred/Maarten/John/Sander/Sabrina/Bianca  en Theo (allen VVS Zuiderstrand) Dave/Vincent (Gemeente Den Haag)

Afwezig: Harry  VVS Zuiderstrand (Vakantie Bonaire)

Plaats: La Cantina

- Opening

- Mededelingen

Dave geeft aan dat Richard Vrolijk vervangen wordt door Ronald Zwarts. Eerst wordt hij ingewerkt op afdeling Wegbeheer en Strand. Dus voorlopig blijft Dave het aanspreekpunt.

Theo deelt mede dat er 2 extra agenda punten zijn t.w. Pachtcontractverlenging (Theo)en de projecten Emissieloos bevoorraden en Afval Inzameling (beide Bas)

- Notulen en actiepunten vorig overleg dd 24 november 2021.

Actiepunten vorig overleg:

- Uitbreiding Openbare Toiletten op het Zuiderstrand (zie ook punt 5 van de agenda) (Vincent) verschoven naar volgend overleg

- Kwaliteitsconvenant (Vincent) Besloten is hiermee niet verder te gaan.

- Jaarafrekening Servicekosten paviljoens jaar 2020 (Dave) Vragen zijn beantwoord.

- Financiële ondersteuning dmv een lening door Stadsdeel Loosduinen  van at the Beach en Amigo’s (Dave)Is geregeld.

- Inventarisatie of er buiten de twee bovengenoemde paviljoens nog andere zijn die ondersteuning behoeven (John/Wilfred/Bas)  Actie is genomen

- Onderzoek naar subsidiemogelijkheden (Theo) is lopende

- Aanleg afslag At The Beach (Dave) Zal aangelegd worden zodra er geld voor is.

Notulen vorig overleg zijn goedgekeurd.

- Zaken die betrekking hebben op het starten van het seizoen per 1 maart 2022.

- Alle douches op het zuiderstrand zijn geupdate.

- Op 15 maart 2022 wordt er een overleg gepland met alle partijen die betrokken zijn bij het zuiderstrand (Actie Dave)

- Vanaf 24 februari 2022 is het toegestaan het terrasmeubilair neer te zetten

- De terrassen mogen in dit seizoen dezelfde grootte hebben als in het seizoen 2021.

- Op 28 februari mag Immerzeel de containers brengen maar niet takelen.

- Eventueel, indien er toestemming komt, zal zand bij La Cantina verplaatst worden naar Blow Beach. (Actie Dave)

- Zandsuppletie is eventueel mogelijk volgend jaar 2023. Het is door de Gemeente Den Haag ter sprake gebracht in diverse overleggen. Mede gezien de grote afslag van zand/duinen na de stormen. Er wordt de komende tijd nauwkeurig erop toegezien hoe het zich ontwikkelt. De kust wordt ingemeten.

Afspraak gemaakt dat indien de huidige situatie niet veranderd en de acties om dit te verbeteren uitblijven, samen met de gemeente Den Haag met de bevoegde partijen om tafel te gaan.

Tevens zullen beide partijen er voor zorgen dat dit continue de gewenste aandacht krijgt.

- Punt Uitbreiding Openbare Toiletten (Vincent)

Zie punt 3 Actiepunten vorig overleg.

- Bestemmingsplan Strand

Kort gelden het de delegatie van de besturen VVS Zuiderstrand en Scheveningen over het concept bestemmingsplan Strand een digitaal overleg gehad met Marco Bootsma en een architect van de Gemeente. Dit bestemmingsplan was conserverend en niet ontwikkeld opgesteld, maw men heeft het oude bestemmingsplan gepakt, een beetje geüpdate en daar was een nieuw plan.

Nav deze bespreking hebben beide besturen gezamenlijk een stuk met op/aanmerkingen en suggesties opgesteld en verzonden naar Marco Bootsma, die zoals afgesproken welwillend dit stuk zou bekijken en eventueel dit invoegen in het plan.

Helaas bereikte ons een week geleden het bericht dat hij was overleden.

Het wachten is nu op zijn vervanger zodat we met het plan verder kunnen gaan.

- Continuering in 2022 van het Project Hospitality Zuiderstrand/Kijkduin Bad/Roompot

De evaluatie door alle parijen is gestuurd naar de Burgemeester, de wethouder en stadsdeel directeur. Gevraagd is om een verlenging, echter wel voor drie jaar. Eind maart zal er weer een veiligheid overleg zijn (Actie Dave) waarin dit besproken gaat worden.

John neemt contact op met de directrice van de Roompot, met de vraag of zij meedoet, speciaal voor het parkeerterrein buiten de Roompot. (Actie John)

- Stand van zaken Project Verhoging Stroomsterkte Paviljoens Zuiderstrand, het terugtrekken van de Gemeente Den Haag als energieleverancier.

Momenteel komt er enige gang in.

Kijkduin Bad (cluster 2) is gerealiseerd op People na (moet wachten op nieuwe transformator in nieuwbouw Fred)

In cluster 1 (Blow t/m Suiderstrnd) start in week 8, gereed eind april 2022.

In cluster 3 (Titus en Laparade) start in week 6, gereed begin april 2022.

In cluster 4 (Amigo’s t/m Millers) is men gestart met het plaatsen van de trafo bij de bunker bij de rijwielstalling, gereed niet bekend.

De Fuut gekoppeld aan de Wieringsestraat, de Kwartel en Zuid zitten op een trafo en daar is het wachten op een vergunning (Natura 2000 gebied)

Stedin blijft chaotisch en slecht communiceren. Er komt zsm een nieuwe afspraak met Stedin /bob(Actie Dave)

- Werkgroep Verbeteren Infrastructuur Gebied langs de Zandmotor

Namens de Gemeente Den Haag zit Dave erbij en namens de VVS Zuiderstrand Bas en Theo.

Nog geen meeting geweest. (Actie Dave)

- Uitbreiding Recreatiemogelijkheden gebied Zuiderstrand t/m Uithofgebied als onderdeel van de Hollandse Duinen.

Namens de Gemeente Den Haag zit Dave erbij en namens de VVS Zuiderstrand Sabrina.

Men zit te wachten op “Wat willen de ondernemers?” Het voorstel is te inventariseren welke wensen er zijn/leven bij de ondernemers. (Actie Sabrina/Dave)

- Verlenging Pacht/huurcontracten

Vincent geeft aan welke problemen er spelen met het verlengen van de pacht/huurcontracten en waar oplossingen voor gevonden dienen te worden. Deze lopen af 31 december 2022.  Daarnaast moet er nog besloten worden wat de inhoud gaat worden van deze contracten, met hoeveel jaren deze verlengd worden. Ook de pacht/huur prijs zal tegen het licht gehouden worden door een extern bureau die de opdracht heeft de systematiek en criteria toepast in 2013 te bekijken en hun visie geven over de huidige hoogte van pacht/huurprijs.

Uitgangspunt van de Gemeente Den Haag is en blijft, zoals al eerder ons uitgesproken, de bestaande pacht/huur contracten met de huidige paviljoenhouders te verlengen.

Daarnaast willen zij in juni/juli 2022 de huur/pacht overeenkomst gereed hebben.

Over de inhoud zal met de VVS Scheveningen begin maart overleg zijn. Projectteam John, Wilfred, Maarten en Theo.

Concept over hoogte prijs pacht/huur bespreken van extern bureau begin maart. John/Wilfred/Theo.

- Project pilot Emissieloos Bevoorraden en Project pilot Afval Inzameling

Emissieloos Bevoorraden:

Er gaat een proef lopen, waarbij alle paviljoenhouders gratis mee kunnen doen. Hubclub is momenteel de uitvoerder, magazijn/opslag in Zichtenburg. Bas zit er namens de VVS Zuiderstrand in.

- Project pilot Afval Inzameling

Huidige methode is niet haalbaar. Kost teveel tijd, energie en geld. Er zou een voorstel komen van de Gemeente Den Haag. Daar is het wachten op.

- Rondvraag en WVTTK

Geen

- Einde overleg.