Notulen Regulier Overleg Gemeente Den Haag en VVS Zuiderstrand dd 8 juni 2022.

Aanwezig: Vincent en Dave (Gemeente Den Haag/Stadsdeel Loosduinen) John, Wilfred, Maarten, Sander, Richard en Theo (VVS Zuiderstrand)

Afwezig met kennisgeving: Bas, Harry en Sabrina (VVS Zuiderstrand)

Plaats: Beachhouse Kijkduin

- Opening en mededelingen

- Notulen vorig Regulier Overleg dd 20 april jl.

Deze zijn goedgekeurd

- Actiepunten van het vorig Regulier Overleg dd 20 april jl.

- Overeenkomst Riolering tussen Gemeente Den Haag en VVS Zuiderstrand

Is punt dat nog openstaat en afkomstig uit het oude raadskrediet Aanleg riolering.

In september/najaar 2022 komt Vincent met een voorstel. Actiepunt Vincent

- Mogelijkheden Strandsuppletie Zuiderstrand in het jaar 2023

Vincent/Dave hebben afgelopen maand een gesprek gehad met Rijkswaterstaat over de huidige situatie van het strand (veel zand bij La Cantina, weinig zand, dus weinig strand, bij Kijkduin Bad, het stijl aflopen van het strand (verval vaak 2 a 3 meter) etc.

Rijkswaterstaat geeft aan dat zij puur het geld gebruiken voor versteviging van de zwakke schakels, dus veiligheid van het achterland, de Provincie Zuid Holland is wel aanwezig bij de gesprekken maar is veel meer gericht op het behouden van de natuur en veiligheid, het Hoogheem Raadschap is alleen bezorgd over de afslag duinen en de veiligheid.

Blijft over de Gemeente Den Haag die voor veiligheid en recreatie is.

Vincent/Dave hebben aan Rijkswaterstaat voorgesteld een sessie te beleggen met de strandpaviljoens over wat zij vinden cq ervaren van de huidige situatie van het strand.

Rijkswaterstaat maakt 4 jarenplannen en meet regelmatig het strand in. In voorjaar is het strand (o.a. breedte strand etc.). Ook in september 2022 meten zij opnieuw het strand in. De sessie/het overleg met ons zal dan ook in principe plaatsvinden nadat de resultaten van deze meeting bekend zijn. Dus waarschijnlijk in oktober 2022. Actiepunt Vincent.

- Overleg over bestrijdingsplan 2023 Bastaard Satijn Rups met alle betrokken partijen, zijnde de Gemeente Den Haag, Dunea, het Hoogheem Raadschap en de VVS Zuiderstrand.

De rups is nu over het gehele zuiderstrand/duinen aanwezig en wordt nu een plaag.

Er wordt een overleg, waarin het maken van een actieplan jaar 2023 centraal staat, in het najaar 2022 gepland. Plan, dus ook de acties, dient te starten in het broedseizoen, dus maart 2023. Actiepunt Vincent

- Overleg met betrokken partijen op het strand en Veiligheidsoverleg Zuiderstrand

Dave heeft beide overleggen samengevoegd en dit overleg wordt gevoerd nu op 16 juni as om 12.30 uur tot 13.30 uur, plaats Politiekantoor Loosduinen.

Voor de VVS Zuiderstrand zal Sander aanwezig zijn. Wilfred praat hem bij over het verleden. Sander zal het project Hospitality Zuiderstrand 2023 nader toelichten in deze bijeenkomst en de oude afspraken met de andere partijen (van 2022) door nemen cq indien nodig aanpassen.

De directrice van Kijkduinpark wordt hiervoor ook uitgenodigd. Actiepunt Dave

- Aanleg Afslag At The Beach

Wordt opnieuw bekeken door Stadsdeel Loosduinen in het najaar 2022.

Dit is afhankelijk van de dan nog aanwezige financiën. Actiepunt Dave

- Fietsenstalling/Milieustraten/schoonmaken/zand vrijhouden van de afslagen/paden/herstel palen

Fietsenstallingen efficiënter inrichten (doel meer plaatsen voor de fietsen) gaat deze maand gebeuren.

- Milieustraten die midden op het strand stonden worden op korte termijn verplaatst naar de oude plekken, behalve bij slag 2A daar worden geplaatst naar de overkant van de afslag.

- Schoonmaken/zandvrij houden van de afslagen en paden vallen onder het afgesproken bestek, dus dienen uitgevoerd te worden Strukton·. Behalve de paden bij de Kwartel, daar deze vallen onder de beheerder van het Westduinpark, deze kosten zijn gebudgetteerd bij hem.

Bij het verzanden van afslagen en paden zelf initiatief nemen en zowel Strukton als Dave hierover informeren. Vrijdag as heeft Dave overleg met Strukton over bovenstaande.

Voor de paden in het Westduinpark actie nemen over de continue verzanding van de paden via het overleg Westduinpark indien de beheerder geen actie neemt.

- Stand van zaken mbt afloop pachtcontracten miv 31 december 2022.

- Voorstel aangepast concept inhoud pachtcontract

Vincent heeft meer op zijn bordje liggen en is hier nog niet aan toegekomen.

Voor de zomer 2022 zal Vincent komen met een concept. Actiepunt Vincent

- Concept rapport extern bureau over pachtprijzen en de hierin gevolgde systematiek

Vincent heeft dit rapport binnen. Vervolg actie Vincent stuurt rapport zsm naar de VVS Scheveningen en VVS Zuiderstrand. Beide geven hun commentaar, daarna overleg hierover tussen Gemeente met beide strandpaviljoenverenigingen. Actiepunt Vincent

- Juridische adviezen ingewonnen bij zowel intern als externe juristen over hoe om te gaan met het nieuwe arrest van de Hoge Raad.

Vincent heeft zowel van de interne juristen als extern juristen adviezen ontvangen en wil hier nog uitspraken overdoen. De oplossing cq denkrichting cq keuze zal altijd in overleg moeten gaan met het nieuwe college en daar zitten we nog op te wachten.

Wel blijkt dat dit probleem bij de andere strandgemeentes minder speelt, daar er geen contracten aflopen en vaak ook andere contracten afgesloten zijn.

Maarten geeft aan dat hij binnenkort aanwezig is bij een sessie hierover van de VNO/NCW, daar men het daar nu als een landelijk probleem inschat.

Martin van de VVS Scheveningen heeft deze problematiek overleg gehad met iemand van het MKB.

Maarten heeft de contacten met Horeca Nederland hierover.

- Duur van de tijdelijke verlenging van het huidige contract indien onverhoopt het nieuwe pachtcontract niet rond komt voor 31 december 2022.

Vincent geeft aan hier nog niet op vooruit te willen lopen en gaat er voor alsnog vanuit dat alles voor 31 december rondkomt.

- Stand van zaken mbt Project Verhoging Stroomsterkte Paviljoens Zuiderstrand en overdracht rol van energie leverancier door Gemeente Den Haag.

- Blow Beachhouse t/m Suiderstrand.

Per 22 juni geregeld

- Boca Grandi

Wordt geregeld na plaatsing nieuwe trafo in nieuwbouw Kijkduin Bad

- Hudson t/m Strandtent 14

Alles is geregeld

- Titus en La Parade

Harry (Titus) neemt contact op met Stedin om alles te regelen.

Ook zal Harry contact zoeken met La Parade om hen over de nieuwe situatie bij te praten.

Ook Dave zal contact met La Parade zoeken.

Probleem is namelijk dat Stedin alleen in actie komt indien er 2 paviljoens tegelijkertijd aangesloten kunnen worden op de nieuwe trafo bij de Jutterskeet.

- Amigo’s t/m Millers

Alles is geregeld

- At The Beach

Onbekend, Dave informeert wat de stand van zaken is.

- De Kwartel en Kooka

Wachten op vergunningen en daarnaast probleem qua kosten voor kabel van Kooka naar trafo

- Zuid

Wachten op vergunningen.

- La Cantina en De Staat

Was al geregeld

Nieuw probleem mbt Westduin park:

Er mogen maximaal 3 trafo’s geplaatst worden volgens het Westduin Park.

Er staan er momenteel al  2 (Titus en de Staat)

Er zijn er nog nodig 2 (De Kwartel en Zuid)

Totaal 4 trafo’s, is 1 teveel.

Stedin gaat hierover in overleg met de provincie Zuid Holland (Dave is hierbij aanwezig)om te bewerkstelligen dat er wel 4 trafo’s mogen komen.

- Stand van zaken mbt pilot Project Emissieloos Bevoorraden en pilot Project Af valinzameling

- Pilot Project Emissieloos Bevoorraden

Deze pilot gaat redelijk goed.

Hubbel is het bedrijf dat de bevoorrading regelt.

Wel is er een nieuw bestuur, dat alles opnieuw gaat bekijken en eventueel gaat aanpassen. Geconstateerd is al dat de gekozen ambitie te hoog gegrepen was.

Ook het idee om alle paviljoens een bepaalde periode gratis gebruik van deze dienst te laten maken, is niets terecht gekomen.

Afwachten wat er de komende periode gaat gebeuren cq hoe het zich ontwikkelt.

- Pilot Project Afval Inzameling

Het grote probleem is hier de dienstverlening van de uitvoerder Hubbel.

Deze is zeer slecht en men reageert slecht op klachten.

De cp’s van de Gemeente Den Haag hierbij betrokken zijn op de hoogte.

Pilot loopt tot einde seizoen 2022.

As 21 juni 2022 is er een bijeenkomst hierover bij Boca Grandi, georganiseerd door Sander Verschuren van Green Key. Alle paviljoens van het Zuiderstrand zijn hiervoor uitgenodigd.

- Stand van zaken Project Infrastructuur Gebied langs de Zandmotor en de Werkgroep Uitbreiding recreatiemogelijkheden van het Zuiderstrand t/m het Uithofgebied (Hollandse Duinen)

- Dave is aanwezig bij de bijeenkomsten van beide projecten. Tot op heden zijn er nog geen voorstellen ter tafel gekomen cq gepresenteerd, doch dit zal zeer zeker gaan gebeuren. Dave zorgt dat er dan een afgevaardigde van de VVS Zuiderstrand uitgenodigd wordt.

As 20 juni 202 is er wederom een bijeenkomst. Dave is aanwezig.

- Rondvraag / WVTTK

Theo

Is er al een plaatsvervanger voor de heer Boonstra schrijver van het Bestemmingsplan Strand? De strandnota loopt ook af in 2022 en deze heeft raakvlakken met het bestemmingsplan.

Vincent geeft aan dat hij de vervanger enige tijd geleden gesproken heeft, doch dat deze toen andere prioriteiten stelde cq had. Hij zal nogmaals de vervanger attenderen hierop.

Dave

Het inmeten van de paviljoens op het Zuiderstrand is nog gebeurd. Zal plaats gaan vinden deze maand juni.

Daar er regelmatig zeehonden gezien worden op het stille strand, zullen er borden geplaatst worden om de badgasten (en vooral hun honden indien daar toegestaan) hierop te attenderen de zeehonden met rust te laten.

Dave

Er is een soort overleg in Kijkduin Bad. Is het bestuur van de VVS Zuiderstrand hiervan op de hoogte?

John

Harry en hij worden zijn namens de paviljoens gelegen aan Kijkduin Bad hiervoor uitgenodigd. Peter Boelhouder is een van de trekkers. Het is nu nog een overleg dus geen stichting.

John

Momenteel hebben we toestemming voor een vergroting van de terrassen met 25% ivm corona. Gaarne zouden wij deze toestemming van de gemeente voor vergroting van de terrassen willen behouden voor het jaar 2023. Dit om de verloren omzet van afgelopen drie jaren voor gedeelte terug te halen. De gemeente Amsterdam heeft hier al zijn goedkeuring aan gegeven.

Maarten geeft dat KHN als doelstelling heeft een verlenging van de vergroting van de terrassen voor de komende 5 jaar, met als onderbouwing voor terugbetaling van de uitgestelde belastingen.

Vincent neemt dit mee en komt erop terug.

Richard

De afgelopen periode weinig handhavers gezien op het strand en in de duinen.

Klopt dit?

Dave en Vincent geven aan dat waarschijnlijk tekort aan personeel de reden hiervoor is.